# *Programma #Scuolebelle 2014 – Marzo 2015*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regione |  | Interventi previsti | Interventi conclusi | Interventi non realizzati (\*) | % Lavori conclusi |
| **Abruzzo** | 346 | 346 | 0 | 100,0 |
| **Basilicata** | 234 | 223 | 11 | 95,3 |
| **Calabria** | 955 | 932 | 23 | 97,6 |
| **Campania** | 1610 | 1358 | 252 | 84,3 |
| **Emilia Romagna** | 172 | 167 | 5 | 97,1 |
| **Friuli** | 17 | 14 | 3 | 82,4 |
| **Lazio** | 736 | 703 | 33 | 95,5 |
| **Liguria** | 43 | 43 | 0 | 100,0 |
| **Lombardia** | 295 | 279 | 16 | 94,6 |
| **Marche** | 118 | 118 | 0 | 100,0 |
| **Molise** | 59 | 58 | 1 | 98,3 |
| **Piemonte** | 308 | 308 | 0 | 100,0 |
| **Puglia** | 1038 | 1001 | 37 | 96,4 |
| **Sardegna** | 335 | 320 | 15 | 95,5 |
| **Sicilia** | 968 | 930 | 38 | 96,1 |
| **Toscana** | 171 | 166 | 5 | 97,1 |
| **Umbria** | 23 | 23 | 0 | 100,0 |
| **Veneto** | 262 | 246 | 16 | 93,9 |
| **TOTALE** | **7.690** | **7.235** | **455** | **94,1%** |

**(\*) Alcune lavorazioni previste nella fase di assegnazione contributi, non sono state realizzate per problematiche di diversa natura, come la mancanza di spazi idonei su cui spostare le classi durante l’esecuzione dei lavori, o per sopravvenuta opportunità di operare sulle stesse strutture scolastiche con ulteriori fonti di finanziamento. I relativi fondi saranno riassegnati nel corso del secondo semestre 2015.**

***Confronto tra interventi programmati e realizzati***

# *Programma # Scuolebelle 2014 – ripartizione su base Provinciale*

# *Dati Marzo 2015*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincia | Interventi previsti dal piano #Scuolebelle 2014 | Interventi conclusi | Interventi non realizzati (\*) | Percentuale Lavori conclusi |
| Agrigento | 162 | 158 | 4 | 97,53% |
| Ancona | 19 | 19 | 0 | 100,00% |
| Arezzo | 7 | 7 | 0 | 100,00% |
| Ascoli Piceno | 79 | 79 | 0 | 100,00% |
| Avellino | 234 | 205 | 29 | 87,61% |
| Bari | 207 | 203 | 4 | 98,07% |
| Benevento | 67 | 66 | 1 | 98,51% |
| Bergamo | 9 | 8 | 1 | 88,89% |
| Bologna | 83 | 81 | 2 | 97,59% |
| Brescia | 56 | 54 | 2 | 96,43% |
| Brindisi | 150 | 134 | 16 | 89,33% |
| Cagliari | 279 | 266 | 13 | 95,34% |
| Caltanissetta | 117 | 107 | 10 | 91,45% |
| Campobasso | 7 | 7 | 0 | 100,00% |
| Caserta | 309 | 289 | 20 | 93,53% |
| Catania | 118 | 115 | 3 | 97,46% |
| Catanzaro | 205 | 197 | 8 | 96,10% |
| Chieti | 30 | 30 | 0 | 100,00% |
| Cosenza | 451 | 445 | 6 | 98,67% |
| Cremona | 5 | 5 | 0 | 100,00% |
| Crotone | 39 | 38 | 1 | 97,44% |
| Enna | 94 | 94 | 0 | 100,00% |
| Firenze | 58 | 57 | 1 | 98,28% |
| Foggia | 221 | 209 | 12 | 94,57% |
| Forli' | 6 | 6 | 0 | 100,00% |
| Frosinone | 252 | 235 | 17 | 93,25% |
| Genova | 9 | 9 | 0 | 100,00% |
| Grosseto | 14 | 14 | 0 | 100,00% |
| Isernia | 52 | 51 | 1 | 98,08% |
| L' Aquila | 135 | 135 | 0 | 100,00% |
| La Spezia | 29 | 29 | 0 | 100,00% |
| Latina | 64 | 59 | 5 | 92,19% |
| Lecce | 299 | 294 | 5 | 98,33% |
| Lecco | 6 | 6 | 0 | 100,00% |
| Livorno | 24 | 24 | 0 | 100,00% |
| Lucca | 24 | 22 | 2 | 91,67% |
| Macerata | 4 | 4 | 0 | 100,00% |
| Massa Carrara | 7 | 7 | 0 | 100,00% |
| Matera | 37 | 36 | 1 | 97,30% |
| Messina | 132 | 129 | 3 | 97,73% |
| Milano | 117 | 110 | 7 | 94,02% |
| Modena | 25 | 23 | 2 | 92,00% |
| Napoli | 841 | 664 | 177 | 78,95% |
| Novara | 13 | 13 | 0 | 100,00% |
| Nuoro | 22 | 21 | 1 | 95,45% |
| Oristano | 16 | 16 | 0 | 100,00% |
| Padova | 11 | 11 | 0 | 100,00% |
| Palermo | 129 | 115 | 14 | 89,15% |
| Pavia | 65 | 61 | 4 | 93,85% |
| Perugia | 11 | 11 | 0 | 100,00% |
| Pesaro E Urbino | 16 | 16 | 0 | 100,00% |
| Pescara | 47 | 47 | 0 | 100,00% |
| Piacenza | 4 | 3 | 1 | 75,00% |
| Pisa | 8 | 7 | 1 | 87,50% |
| Potenza | 197 | 187 | 10 | 94,92% |
| Prato | 14 | 13 | 1 | 92,86% |
| Ragusa | 58 | 56 | 2 | 96,55% |
| Ravenna | 35 | 35 | 0 | 100,00% |
| Reggio Calabria | 249 | 242 | 7 | 97,19% |
| Reggio Emilia | 11 | 11 | 0 | 100,00% |
| Rieti | 98 | 92 | 6 | 93,88% |
| Rimini | 8 | 8 | 0 | 100,00% |
| Roma | 321 | 317 | 4 | 98,75% |
| Rovigo | 9 | 8 | 1 | 88,89% |
| Salerno | 159 | 134 | 25 | 84,28% |
| Sassari | 18 | 17 | 1 | 94,44% |
| Savona | 5 | 5 | 0 | 100,00% |
| Siena | 15 | 15 | 0 | 100,00% |
| Siracusa | 63 | 62 | 1 | 98,41% |
| Sondrio | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
| Taranto | 161 | 161 | 0 | 100,00% |
| Teramo | 134 | 134 | 0 | 100,00% |
| Terni | 12 | 12 | 0 | 100,00% |
| Torino | 286 | 286 | 0 | 100,00% |
| Trapani | 95 | 94 | 1 | 98,95% |
| Treviso | 98 | 88 | 10 | 89,80% |
| Trieste | 17 | 14 | 3 | 82,35% |
| Varese | 34 | 33 | 1 | 97,06% |
| Venezia | 131 | 127 | 4 | 96,95% |
| Verbano Cusio Ossola | 4 | 4 | 0 | 100,00% |
| Vercelli | 5 | 5 | 0 | 100,00% |
| Verona | 12 | 11 | 1 | 91,67% |
| Vibo Valentia | 11 | 10 | 1 | 90,91% |
| Vicenza | 1 | 1 | 0 | 100,00% |
| Viterbo | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| TOTALE | 7.690 | 7.235 | 455 | 94,1% |

**(\*) Alcune lavorazioni previste nella fase di assegnazione contributi, non sono state realizzate per problematiche di diversa natura, come la mancanza di spazi idonei su cui spostare le classi durante l’esecuzione dei lavori, o per sopravvenuta opportunità di operare sulle stesse strutture scolastiche con ulteriori fonti di finanziamento. I relativi fondi saranno riassegnati nel corso del secondo semestre 2015.**

***Confronto tra interventi programmati e realizzati - Marzo 2015***

***Confronto tra interventi programmati e realizzati - Marzo 2015***

***Percentuale di realizzazione - Marzo 2015***

***Percentuale di realizzazione - Marzo 2015***